## Slide 1: Omgevingsloket: Technisch overleg afnemers
16 maart 2026

## Slide 2: Agenda
Release 2.220
Status modulair decreet
Samenvatting parameterversies
Varia
  Overbelasting PR omgeving
Rondvraag

## Slide 3: Release 2.220
Oefen : 13/3/26
Productie : 31/3/26
Releasenotes
Functionele aanpassingen/verbeteringen:
  Bugfixes en optimalisaties
Geen nieuwe dump (dump 120)

## Slide 4: Actieprogramma Vlaamse Regering
Prioriteit blijft bij invoering modulair decreet incl. wijzigingsdecreet
  Aanpassing aan V&O
  invoering openbaar onderzoek ontwerpbeslissing + koppeling attentieplicht
  invoering inspraakreactie + zichtbaarheid voor de aanvrager
  pauzeknop
Geen nieuws over teksten van het wijzigingsdecreet
Ambitie blijft deze zo snel mogelijk klaar te hebben  april/mei?

## Slide 5: Samenvatting parameterversies
  Productie:
  Parameterversie 94
  Oefen1:
  Parameterversie 95
  Oefen2 (SBI):
  Parameterversie 100: SBI
  Parameterversie 120: Modulair decreet
Nieuwe dump versies naar oefen:
10/04: dump 121 – release 2.222
08/05: dump 122 – release 2.224

## Slide 6: Geplande wijzigingen parameters
  Highlights parameterversie 95:
Aanpassingen voor de RIE - dump 122:
  Vlaremrubrieken: 1300 records veranderen: de helft wordt stopgezet, de helft nieuw
  Aanpassingen aan de Q-addenda
  Aanpassingen aan het RX-addendum
Aanpassingen voor PAS - dump 121:
  Formulieronderdelen/antwoordopties geschrapt uit projecttype Vrijstelling, tussentijdse reductie, en uit R9
  De namen van de projecttypes worden lichtjes aangepast
Aanpassingen aan formulieronderdelen (windturbines, kaderrichtlijn water) - dump 122:
2 nieuwe acties:
  Herbevestiging van de beslissing in eerste aanleg (door laattijdigheid in laatste aanleg) - dump 121 – parameterversie 95 – release 2.224
  Het kunnen ingeven/aanpassing van een datum voor de hoorzitting/commissie - dump122
  Parameterversie 5:
Verzaken vergunning, annuleren verzaken en registreren verzaken mogelijk vanaf dump 121 - parameterversie 5 - release 2.222 -> 28/04/2026 naar productie

## Slide 7: Varia: Overbelasting productie
02-03-2026 productie-database overbelast
34,6 miljoen API-aanroepen op 2 maart 2026
Database CPU-load: 100 CPU's aan 100% → omgevingsloket instabiel voor eindgebruikers
Twee structurele oorzaken geïdentificeerd (zie volgende slide)
DBA-maatregelen al uitgevoerd om performantie te verbeteren

## Slide 8: Varia: Overbelasting productie Root causes
Inzage-portaal
Query laadt volledige tabel (1 miljoen rijen) bij elkezoekopdracht
Geen paginering (LIMIT) aanwezig
Gevolg: 23.204 verbruikte CPU-minuten op één dag
A2A-afnemers (geen throttling)
Cevi: 10,8M calls/dag - piek 86K/uur tijdens kantooruren
Abiware: nachtbatch 46K calls/uur van 00:00–07:00
Database volledig blootgesteld aan ongelimiteerde load

## Slide 9: Varia: Overbelasting productie Geplande acties
Drie acties om herhaling te voorkomen
Anubis WAF: staat al in oefen -> blokkeert misbruik vóór de database
Rate limiting A2A-diensten: per afnemer begrenzing instellen
Inzage-portaal paginering: dev-taak -> halveert structureel CPU-gebruik

## Slide 10: Rondvraag
Data correcties:
  VLAREM rubrieken (VITO ID’s):
    https://confluence.omgeving.vlaanderen.be/confluence/x/qJZ7Fw
    Conclusie: data correctie uitvoeren bij release van 2.220 (31/3/26)
  GROEP ID:
    https://confluence.omgeving.vlaanderen.be/confluence/x/rZZ7Fw
    Conclusie: data correctie uitvoeren bij release van 2.220 (31/3/26)